ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору № 12-62-00-ВКС от 06.09.2012 года

г. Рязань                                                                                                    19 апреля 2013 года

ОАО «Рязаньгоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Жулидова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________, действующей на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 12-62-00-ВКС от 06.09.2012 года (далее – Договор) о нижеследующем:

На основании взаимной договоренности Стороны решили

1.  Приложение № 2  «Календарный план выполнения Работ»  к Договору № 12-62-00-ВКС от 06.09.2012 года изложить в новой редакции.

2.    Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют условия договора № 12-62-00-ВКС от 06.09.2012 года

3.   Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

4.    Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения является Приложение № 2  «Календарный план выполнения Работ» в новой редакции

5.       Настоящее   дополнительное   соглашение   является   неотъемлемой   частью договора  № 12-62-00-ВКС от 06.09.2012 года  вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 года.

От Заказчика:            	                                      От Подрядчика:

Генеральный директор

ОАО «Рязаньгоргаз»

______________ В.Н. Жулидов    	             ________________ _________

Приложение к дополнительному соглашению

от 19.04.2013 года  к договору № 12-62-00-ВКС

от 06.09.2012 года

Приложение № 2 к договору № 12-62-00-ВКС

от 06.09.2012 года

Календарный план выполнения Работ

| № этапа работ | Наименование работы | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап работ | Разработка технорабочего проекта, разработка программы и методики приемочных испытаний | Через 7 (семь) дней с момента подписания Договора, при условии предварительного перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика | до 22.04.2013 года |
| 2 этап работ | Поставка оборудования, при условии предварите предварительного согласования Сторонами всех существенных условий поставки | Через 14 (четырнадцать) дней с момента подписания Договора, при условии предварительного перечисления аванса на расчетный чет Подрядчика | до 30.04.2013 года |
|  | Монтажные и пусконаладочные работы, приемочные испытания | Через 5 недель с момента подписания Договора, своевременного перечисления аванса Заказчиком |  |

От Заказчика:            	                                      От Подрядчика:

Генеральный директор                                           Генеральный директор

ОАО «Рязаньгоргаз»                                               ООО «АНТ-Информ»

______________ В.Н. Жулидов    	             ________________Т.Э. Савостенок